[ANÁLISEDEREQUISITOS.com.br](https://analisederequisitos.com.br)

RELATÓRIO DE LIÇÕES APRENDIDAS

UNASP INTERN CENTER

**Julian Santos**

**ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 2/12/2020**

**DETALHES DO DOCUMENTO**

|  |
| --- |
| Documento de documentação das lições aprendidas no projeto. |
| Unasp Intern Center |
| Julian Santos |
| Unasp Central de Estágios |
| Data de entrega 2/12/2020 |

# OBJETIVOS

Este documento tem o objetivo de registrar as lições aprendidas no projeto UNASP INTERN CENTER de modo a aperfeiçoar principalmente os processos de gerenciamento de projeto.

# PLANEJADO X REALIZADO

O Projeto teve sua data de entrega dentro do prazo atendendo o escopo e sem custos adicionais no seu orçamento, também atingindo os níveis de qualidade desejados tendo um dos riscos que se materializaram foi a questão de que, nem todos os integrantes do grupo tinha um conhecimento amplo na linguagem estipulada para o projeto tornando-a complexidade do desenvolvimento do projeto um pouco maior, o tratamento foi de uma forma que os integrantes conseguiram de uma maneira eficaz tratar a questão do conhecimento buscando informações nas documentações das linguagens/frameworks utilizadas para assim chegarem na sua meta, O Plano de alocação da equipe teve um mínima modificação porem não afetando muito ao projeto/qualidade.

## PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

* **PONTOS FORTES**

Organização das tarefas “tasks”.  
Soluções de problemas de maneira eficaz.

* **PONTOS FRACOS**

Curto prazo para a entrega das tarefas.

Recomendações e lições aprendidas a serem adotadas para os próximos projetos

Estudo de novas tecnologias para desenvolvimento de apps, trabalhar mais em equipe, trabalhar com prazo entregando todas as tarefas a prazo.  
Gerenciamento do projeto para que o desenvolvimento do app atendendo a qualidade/requisitos do cliente.